**Conclusiones del Sprint 2**

Alejandro Megías Mata,

Alejandro Garau Madrigal,

Jesús Parejo Aliaga,

Raúl Morales Perujo,

Pedro Gallego Vela,

Manuel Veredas Galdeano.

**v1.0**

# 

[**Conclusiones**](#_o16vnodozgt3) **3**

# 

# **Conclusiones**

Durante la implementación nos dimos cuenta de que necesitábamos implementar un registro, un login y la configuración de usuario, haciendo que dejáramos de seguir la planificación realizada. Además, hemos tenido varios problemas con dependencias de gradle, retrasando también la implementación y haciendo que no nos pudiéramos ajustar correctamente a la planificación.

Finalmente, debido a la falta de tiempo, hemos decidido no implementar el chat en la aplicación.